SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Česká republika – Záchranný útvar HZS ČR

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Řehulkou, velitelem útvaru

Osoba s právem podepisování smluv:

plk. Ing. Soňa Ptáčková, zástupkyně velitele pro ekonomiku

IČO: 75 15 23 04

DIČ: CZ75152304

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 4931881/0710

Kontaktní osoba, osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Bc. Libor Koblása, tel.: 950 749 310, mob.: 725 223 214

(dále jen „objednatel“)

a

### Firma

### Sídlo:

Za kterou jedná:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v           , oddíl    , vložka

Osoba oprávněná k obchodnímu a technickému jednání:

Tel:				   Email:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést kamerovou prohlídku a čištění a zpracovat podkladovou a projektovou dokumentaci kanalizační sítě v areálu Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně (dále jen „areál“) pro objednatele v rozsahu:

- kamerová prohlídka kanalizačních řádů a přípojek splaškové a dešťové kanalizace včetně revizních protokolů a videozáznamu na DVD v  max. rozsahu 2.400 bm (dále také jen „monitoring kanalizační sítě“)

- tlakové čištění kanalizace v rozsahu zjištěného zanesení kanalizační sítě v areálu a potřeby, která nastane při provádění monitoringu kanalizační sítě, v max. rozsahu 1.000 bm (dále jen „čištění kanalizační sítě“)

- geodetické zaměření a zakreslení kanalizačních řádů a revizních šachet včetně jejich hloubek na podkladu katastrální mapy (souřadnice JTSK)

- vytýčení na povrchu nepřístupných revizních šachet

- vyhodnocení stavu kanalizace

- vytvoření návrhu oprav kanalizačních stok a šachet

- zpracování provozních řádů dešťové a splaškové kanalizace (činnosti pod písmeny c) – g) dále také jen „zpracování podkladové dokumentace kanalizační sítě“)

- zpracování projektové dokumentace – zjednodušené dokumentace (pasportu) kanalizační sítě dle Přílohy č. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, která bude mimo jiné zahrnovat:

  - technickou zprávu v rozsahu potřeby pro odbor životního prostředí

  - situaci se zakreslením kanalizačních objektů a kanalizačních přípojek

  - znázornění podélných profilů stoky (dále také jen „zpracování projektové dokumentace kanalizační sítě“).

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci kanalizační sítě v areálu ve 2 tištěných vyhotoveních a rovněž v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátech .dwg, .pdf, přičemž písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s její digitální formou. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté,
o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy (vše uvedené
v bodu II.1. této smlouvy dále také jen „dílo“).

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

- Objednatel je povinen dílo bez vad provedené převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Současně pak objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je potřeba při jeho realizaci dodržet.

III.

Místo plnění

Místem plnění dle čl. II. této smlouvy je objekt Záchranného útvaru HZS ČR – areál Hlučín, Opavská 771/29, 748 01 Hlučín.

IV.

Doba plnění

- Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

- Zhotovitel je povinen dílo dle bodu II.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději dne 29. 3. 2016.

- Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení termínu plnění.

V.

Cena díla

- Cena za provedení díla dle bodu II.1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| p.č. | Specifikace | jednotka | množství | Cena v Kč za m.j. (bez DPH) | Cena v Kč celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamerová prohlídka kanalizačních řádů a přípojek – monitoring kanalizační sítě | bm | 2.400 |  |  |
| 2. | Tlakové čištění kanalizace | bm | 1.000 |  |  |
| 3. | Geodetické zaměření a zakreslení kanalizačních řádů a revizních šachet | soubor | 1 |  |  |
| 4. | Vytýčení na povrchu nepřístupných revizních šachet | soubor | 1 |  |  |
| 5. | Vyhodnocení stavu kanalizace | soubor | 1 |  |  |
| 6. | Vytvoření návrhu oprav kanalizačních stok a šachet | soubor | 1 |  |  |
| 7. | Zpracování provozních řádů dešťové a splaškové kanalizace | soubor | 1 |  |  |
| 8. | Zpracování projektové dokumentace – zjednodušené dokumentace (pasportu) kanalizační sítě | soubor | 1 |  |  |
| 9. | Doprava | soubor | 1 |  |  |
| Cena celkem za dílo bez DPH |  |
| DPH 21% |  |
| Cena celkem za dílo včetně DPH 21% |  |

Pokud při provádění kamerové prohlídky kanalizační sítě bude shledáno, že kanalizační síť v areálu nedosahuje rozsahu 2.400 bm, bude cena za provedení monitoringu kanalizační sítě dle výše uvedené tabulky proporcionálně ponížena ve vazbě na skutečný rozsah zhotovitelem vykonaných činností specifikovaných pod p.č. 1 této tabulky. Cena celkem za provedení čištění kanalizační sítě bude určena dle množství skutečně vykonaného čištění kanalizační sítě, jež zhotovitel pro objednatele provede v rozsahu zjištěného zanesení kanalizační sítě v areálu a potřeby, která nastane při provádění monitoringu kanalizační sítě, v max. rozsahu 1.000 bm, tedy dle skutečného rozsahu zhotovitelem vykonaných činností specifikovaných pod p.č. 2 této tabulky.

- Cena je dohodnuta jako cena závazná, konečná, s platností po celou dobu účinnosti této smlouvy.

- Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně nákladů na odstranění případných vad a nedodělků na díle.

VI.

Platební podmínky

- Zálohy nejsou sjednány.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura").

- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést mimo jiné tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření

- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci

- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena úhrada

- lhůtu splatnosti faktury

- jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu

- identifikační číslo objednatele a zhotovitele, jejich přesná označení a sídla, přičemž
 u objednatele se jedná o označení „Česká republika – Záchranný útvar HZS ČR“ a sídlo Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

- přílohou soupis provedených prací

- přílohou kopii zápisu o odevzdání a převzetí díla s podpisy pověřených zástupců smluvních stran.

- Úhrada za provedené práce bude uskutečněna na základě písemných faktur zpracovaných ve formě daňového dokladu s náležitostmi dle § 26-35 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli dílčí faktury za zhotovení oddělitelné části díla, jak jsou popsány v bodu II.1. této smlouvy, až po jejím dokončení a převzetí objednatelem, a to na cenu ve shodě s čl. V. této smlouvy, přičemž případné vystavení takovéto dílčí faktury musí být zohledněno v závěrečné faktuře zhotovitele. Faktura bude před odesláním k proplacení odsouhlasena pověřeným pracovníkem Záchranného útvaru HZS ČR. Konečné vyúčtování díla provede zhotovitel formou závěrečné faktury až po jeho dokončení a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

- Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Pokud však faktura nebude zhotovitelem odeslána objednateli do 15 dnů ode dne jejího vystavení, tímto se původní lhůta splatnosti faktury přerušuje a běží opět ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).

- Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost či přílohu nebo bude chybně vyúčtována cena

- budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl

- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Zhotovitel poté provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zhotoviteli se běh původní lhůty splatnosti přerušuje, ta plyne opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.

VII.

Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

- Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele.

- Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů či realizace vyžadovaných prací.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do areálu a poskytnout mu potřebné doklady a informace.

- Zhotovitel upozorní objednatele na všechny nebezpečné překážky, které by svojí polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti, pracovníky a návštěvníky objednatele.

- Při zjištění jakýchkoliv vad je zhotovitele povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele, který se vyjádří, zda trvá na jejich odstranění či na jejich ponechání a případném pokračování v provádění díla.

- Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky, včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření.

- Zhotovitel je původcem odpadů vzniklých při činnosti uvedené v článku II. této smlouvy od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo je předá osobě oprávněné k jejich převzetí. Zhotovitel je povinen neodkladně odstranit všechny vzniklé odpady při jeho činnosti na své náklady. Dále zhotovitel zabezpečí všechny odpady, chemické látky a přípravky, které by při jeho činnosti mohly znečistit povrchovou a podpovrchovou vodu, ovzduší, zeminu, zpevněné i nezpevněné plochy proti úniku. V případě úniku odpadů, chemických látek a přípravků nebo stavu havárie, který vznikne při činnosti zhotovitele, je tento povinen provést na své náklady sanaci a uvedení zasaženého prostoru do původního stavu. Případné sankční řízení za nedodržování zákonů a právních norem v oblasti životního prostředí při činnosti uvedené v článku II. této smlouvy je na straně zhotovitele. V případě sankčního řízení s objednatelem, které vyvolal či zavinil svou činností zhotovitel, bude sankce přenesena v plném rozsahu na zhotovitele.

VIII.

Předání a převzetí díla

- Převzetí jednotlivých součástí díla objednatelem proběhne po jejich provedení převzetím objednatelem a jeho podepsáním zápisu o předání a převzetí či jiného obdobného dokumentu, který bude přílohou faktury ve smyslu bodu VI.3.i) této smlouvy a bude obsahovat výčet a zhodnocení všech provedených prací a soupis případných vad díla nebo jeho částí. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda dílo, příp. jeho část přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.

- Současně s dílem předá zhotovitel objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a další dokumentaci podle této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, bude-li se na něm či na jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. Dílo se považuje za zhotovené a závazek zhotovitele provést dílo je splněn až okamžikem převzetí díla objednatelem bez vad.

- V případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání drobná vada, která nebrání řádnému užívání díla, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 dnů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí díla bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy a zhotovitel tím není zbaven povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu podle bodu XI.2. této smlouvy. O předání a převzetí díla po uplynutí lhůty k odstranění vad platí ustanovení bodů VIII.1. až VIII.4. této smlouvy obdobně.

- Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k užití díla – vč. projektové dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, resp. ustanoveními § 2371 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a vyplývajícími z účelu dle této smlouvy, tj. pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.

- Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách, či za účelem zhotovení stavby nebo její části, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedená oprávnění poskytnout.

IX.

Kontrola, reklamace a záruka

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a požadovat odstranění případných nedostatků, které ve sjednané činnosti zhotovitele nastanou.

- Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými právními předpisy. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, není-li provedeno v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly.

- Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době dle bodu 5. tohoto ustanovení. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí objednatelem, najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má objednatel právo na bezplatnou opravu či doplnění díla. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení díla dle čl. II. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti díla/stavby.

- Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

- Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 36 měsíců, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně zhotoviteli. Zhotovitel odstraní vadu do 7 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemného upozornění objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tedy musí zahájit bezplatnou opravu těch částí dokumentace, v nichž byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. Zhotovitel odstraní vadu projektové dokumentace do 10 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle předchozích bodů tohoto smluvního ustanovení. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.

- Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).

- Zhotovitel prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

X.

# Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich zmírnění.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při provádění díla v souvislosti nebo jako důsledek nedbalého provádění těchto činností zhotovitelem nebo porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- Pokud je činností zhotovitele způsobena škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku objednatele, eventuelně zdraví pracovníků a návštěvníků objednatele, vzniklé jednáním pracovníků zhotovitele v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy či porušením norem pro poskytování služeb používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným normám.

XI.

Sankční ujednání

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve smyslu bodu VIII. 4. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu XII. 8. této smlouvy, při vícečetném opakování tohoto porušení však nejvýše 30.000 Kč.

- Nebude-li přijatá faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé takovéto vady.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku pozdním plněním zhotovitele neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění.

- Povinností zaplatit smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případná náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

- Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřené povaze a významu závazku, který zajišťují.

XII.

# Závěrečná ujednání

- Právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí touto smlouvou a dále příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že
ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 Občanského zákoníku se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jejím obsahu a že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky s označením „Čištění, kamerová prohlídka a zpracování projektové dokumentace kanalizační sítě“ je pro obě smluvní strany závazným podkladem pro vyhotovení této smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k objednateli založeného touto smlouvou, tedy především o případně instalovaných bezpečnostních mechanismech na objektu objednatele, apod. Tyto skutečnosti tak zhotovitel nesmí využít pro sebe či pro jiného ani nesmí umožnit jejich využití třetím osobám, nejde-li
o řádné plnění této smlouvy. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

- Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy.

V Hlučíně dne:					V                          dne:

………………………………………….		………………………………….……

za objednatele					      za poskytovatele

plk. Ing. Soňa Ptáčková

zástupkyně velitele pro ekonomiku